## Slide 1
ALERTA VECINAL
Sistema Inteligente de Reconocimiento de Matrículas
Reporte de Proyecto — Unidad 2
Jorge Gabriel Heredia Lara Abdiel Gerardo Alonso Herrera Geovani Coronado Cruz
Junio 2026

## Slide 2
El Problema
63,726
vehículos robados en México durante 2024
Fuente: AMIS, 2024
Solo el 40% de los vehículos robados son recuperados.
Las camaras solo graban el delito, nadie las monitorea en tiempo real.
Los reportes de robo tardan horas en procesarse y llegar a la policia.
No existe una forma rapida de verificar si un vehiculo es robado.

## Slide 3
Nuestra Solucion: Alerta Vecinal
Deteccion de placa en tiempo real mediante camara IP con protocolo ONVIF
YOLOv8
Detecta la placa del vehiculo en cada fotograma del video.
PaddleOCR
Lee y digitaliza los numeros y letras de la placa al instante.
Flutter App
Panel de control visual para operadores de seguridad.
Telegram Bot
Alerta en el celular en menos de 3 segundos.

## Slide 4
Metodologia: Enfoque Hibrido
Diagrama de GANTT
Para las etapas que deben seguir un orden fijo antes de poder continuar con el sistema.
Recoleccion y etiquetado de datos
5 dias
Entrenamiento del modelo YOLOv8
7 dias
Validacion y ajuste de pesos
5 dias
Integracion del servidor backend
10 dias
Tablero KANBAN
Para el desarrollo agil de la App y los modulos de mensajeria, con cambios rapidos en equipo.
Por Hacer
Servidor cloud
Manual de usuario
En Proceso
Calibrar YOLOv8
App Flutter
OCR Texto
En Pruebas
Latencia Telegram
Cifrado AES
Listo
BD SQLite
Graficas App
Entorno Python

## Slide 5
Priorizacion MoSCoW
MUST HAVE
Deteccion de placas con YOLOv8
Base de datos local SQLite
Alertas automaticas por Telegram
Consulta a BD del REPUVE
SHOULD HAVE
App visual en Flutter
Alertas por WhatsApp
Scripts de configuracion automatica
COULD HAVE
Superresolucion ESRGAN para placas borrosas
Bot bidireccional de Telegram
WON'T HAVE
Base de datos cloud masiva
Apertura automatica de barreras

## Slide 6
Avances al Dia de Hoy
COMPLETADO
Modelo IA Entrenado
COMPLETADO
Base de Datos SQLite
COMPLETADO
Alertas Telegram
EN PROCESO
App Flutter Integracion
Progreso general del proyecto:
75%

## Slide 7
Cronograma de Actividades
0
5
10
15
20
25
30
35
Levantamiento de requerimientos
5d
Entrenamiento YOLOv8
7d
Desarrollo BD y API
5d
Programacion App Flutter
10d
Integracion Telegram
3d
Pruebas y Control de Calidad
4d
Correccion y Entrega Final
3d
Hito 1 Backend
Hito 2 App OK
Hito 3 Entrega
Dias habiles — Junio / Julio 2026

## Slide 8
Recursos e Inversion
Inversion Total
$700
MXN
Alta tecnologia, costo accesible.
El resto de las herramientas utilizadas son 100% gratuitas y de codigo abierto.
Camara IP protocolo ONVIF
$700 MXN
Python + YOLOv8 + PaddleOCR
Gratuito
Flutter SDK + Dart
Gratuito
REPUVE API + SQLite local
Publico
Bot de Telegram / API mensajeria
Gratuito

## Slide 9
Proximos Pasos
Calibrar YOLOv8 para condiciones de lluvia y baja luz.
Finalizar integracion Frontend-Backend en App Flutter.
Generar reportes exportables a PDF desde la App.
Pruebas de estres final y ajuste de latencia.
github.com/Abdiel2501/yolo-plate-recognition
Abdiel Alonso | Jorge Heredia | Geovani Coronado | Junio 2026